ᄒᆞᆫ글 번역기 프로젝트 기획서

| 프로젝트 기간 | 2026.2.11 (수) ~ 2026.3.11 (수) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 2026.2.12(목) |  |  |
| 과정명(회차) | 생성 AI 응용 서비스 개발자 양성 과정(7회차) |  |  |
| 참여인원 | 4명 | 팀장 | 김민규 |
| 구성원 | 김민규,박종민,진선우,최태홍 |  |  |
| 프로젝트명 | ᄒᆞᆫ글 번역기 |  |  |
| 주제 | 옛 한글로 쓰인 문서를 현대 한글로 자동 변환해 주고 사용자에 맞게 번역해주는 생성형 AI 기반 웹 서비스 |  |  |
| 주제 선정 이유 | 옛 한글로 저술된 고문서, 고소설, 서간 등은 방대한 분량이 축적되어 있지만, 이를 온전히 읽고 해석할 수 있는 전문 인력은 제한적이어서 일반인이 접근하기 어렵습니다. 기존에는 전문가가 일일이 탈초·번역·입력을 진행해야 해 고문헌 디지털화 작업이 느리고, 인력 대비 30배 이상 빠르게 처리할 수 있는 AI 기반 자동화 연구가 진행되고 있음에도 아직 대중이 쉽게 체감할 수 있는 서비스는 많지 않습니다. 한편, 국립민속박물관처럼 외국인 관람객 비율이 59%를 넘는 기관도 등장하는 등 한국을 찾는 외국인 관광객과 박물관 방문객은 꾸준히 증가하고 있습니다. 그럼에도 현장에서 제공되는 안내 문구와 설명은 여전히 한국어 중심이며, 특히 옛 한글로 된 유물 설명이나 자료는 한국인에게도 읽기 어려워 외국인에게는 사실상 닫혀 있는 정보로 남아 있습니다. 이에 본 프로젝트는 옛 한글을 먼저 현대 한국어로 변환한 뒤, 필요 시 이를 외국어로 다시 번역하는 2단계 번역 과정을 제공하여, 고문헌·유물 설명을 일반 방문객과 외국인도 활용 가능한 형태의 텍스트로 바꾸는 것을 목표로 합니다. 이는 기존의 고문헌 연구자 중심 자동 번역 시스템과 달리 박물관·전시 현장의 실제 이용 상황을 고려한 웹 서비스라는 점에서 차별화되며, 한국 역사·문화 자료에 대한 접근성을 높이고 K-콘텐츠 확산과 함께 커지고 있는 국내외 이용자 수요를 충족시키기 위해 이 주제를 선정하였습니다. |  |  |
| 프로젝트 목표 | - 옛 한글(중세국어 등)로 작성된 문장을 텍스트 입력 또는 이미지 업로드 형태로 받으면 이를 현대 한국어로 자동 변환해 주는 **웹 기반 데모 서비스(MVP)**를 개발한다. 이때 실제 박물관·전시 안내 문구와 유사한 예시 데이터를 중심으로 동작하도록 구현한다. - 변환된 현대 한국어 문장을 기반으로, 영어 등 외국어로의 2차 번역 기능을 제공하여 외국인 박물관 방문객과 온라인 이용자가 옛 한글 자료의 내용을 자신의 언어로 이해할 수 있도록 한다. - 클라이언트(웹 UI)–서버(API)–AI 모듈(OCR·텍스트 전처리·LLM 프롬프트)로 이어지는 구조를 설계하고, 기획–개발–테스트–배포에 이르는 생성형 AI 응용 서비스 개발의 end-to-end 흐름을 팀원들이 직접 경험하는 것을 목표로 한다. |  |  |
| 기대효과 | - 일반 사용자와 학생 측 기존에는 읽기 어려웠던 옛 한글 문서·유물 설명 등을 현대 한국어와 외국어로 쉽게 이해할 수 있어, 한국 역사·문화 콘텐츠에 대한 접근성이 향상된다. - 외국인 관광객·박물관 측 한국의 역사적으로 가치 있는 유물과 기록, 문화유산에 대한 정보가 외국인에게도 더 널리 알려져, 박물관 관람 경험과 한국 문화에 대한 이해·관심 확산에 기여할 수 있다. - 팀원·교육 측 생성형 AI와 번역 기술을 결합한 실제 서비스를 구현해 봄으로써, 팀원들이 향후 다른 도메인(교육, 관광, 문화유산 등)에서도 응용할 수 있는 AI 서비스 기획·개발 역량을 확보할 수 있다. |  |  |
| 추진 일정 | 1주차 ¦ 2.11(수) ~ 2.15(일) 기획 및 자료 조사 - 팀 빌딩, 주제·프로젝트명 확정, 역할 후보 논의 - 옛 한글/문화유산 관련 서비스·논문·데이터셋 조사 - “옛 한글 → 현대어 → 외국어” 전체 흐름 정의, 기획서 뼈대 작성 설 연휴 ¦ 2.16(월) ~ 2.20(금) 설 연휴 (Holiday) - 공식 팀 활동 없음 - 개인별로 옛 한글 사례·박물관/관광지 텍스트 자료 가볍게 찾아보기(선택) 2주차 ¦ 2.21(토) ~ 2.27(금) 기획 정리 및 프로토타입 실험 - 기획서 최종 정리 및 제출, 주제 선정 이유·기대효과 문안 확정 - 번역 파이프라인(옛 한글 → 현대어 → 영어) 간단 프로토 실험 - 사용할 LLM/번역 API 후보 비교, 기본 성능·비용·응답시간 파악 3주차 ¦ 2.28(토) ~ 3.06(금) MVP 개발 및 통합 - 백엔드 API 초안 구현(텍스트 입력 → 변환 결과 출력) - 웹 UI 화면 설계 및 기본 기능 구현(입력, 결과 표시, 오류 표시) - 옛 한글 예시 데이터 모아 MVP 수준 통합 테스트 진행 4주차 ¦ 3.07(토) ~ 3.11(수) 마무리 및 최종 발표 - 시스템 구조도, 사용 매뉴얼, 프로젝트 보고서 작성 - 시연 시나리오 구성 및 데모 영상 촬영 - 최종 산출물 제출, 발표 및 팀 회고 진행 |  |  |
| 역할분담 | 김민규: 팀장 / 백엔드·통합 메인 / 모델 실험 (LLaVA + CER/WER 계산) 팀장 - 데일리 스크럼(매일 10시 15분), 주간 회의록, GitHub 관리, 강사 피드백 통합. 백엔드·통합 메인 - API 구현(업로드 → OCR/LLM → 결과), Streamlit/Gradio UI 연동, 핵심 기능(옛 한글 → 현대어 변환). 모델 실험 - LLaVA 개인 개발: 추론 코드 작성, 프롬프트 튜닝, CER/WER 직접 계산(torchmetrics 사용), 결과 노트북 공유. 서브 - 데이터 증강 실험 지원(회전/블러), 사용자 피드백 반영. 박종민: AI·모델 메인 / 백엔드 서브 / 모델 실험 (MiniGPT-4 + ROUGE/BERTScore) AI/모델 엔지니어 메인 - 번역 파이프라인(현대어 → 영어) 최적화, 프롬프트 설계, 심화: 파인튜닝 시도(베이스라인 vs 개선 비교). 백엔드 서브 - 모델 호출 로직, 로그/캐싱. 모델 실험 - MiniGPT-4 개인 개발: 동일 데이터 추론, 전처리 변화 테스트, ROUGE/BERTScore 직접 계산, 팀 비교 자료 작성. 서브 - OCR 후처리(정규화), 예외 처리 강화. 진선우: 데이터·QA 메인 / AI 서브 / 모델 실험 (InternVL + CER/WER) 데이터·QA 메인 - 데이터 수집(20~30장 + AI Hub 수백 장), 라벨링(현대어 GT), 테스트 케이스(박물관 시나리오), WER/CER 시각화 표. 모델 실험 - InternVL 개인 개발: 실험 스크립트 실행, 오류 사례 분석(고서적 서체), CER/WER 계산 코드 구현 및 결과 보고. 서브 - 데이터 증강(조명 변화), 성능 평가 보고서 작성. 최태홍: 프론트·UX 메인 / 데이터 서브 / 모델 실험 (Florence-2 + ROUGE) 프론트·UX 메인 - UI 제공: Streamlit/Gradio 최소 UI(업로드 → 처리 → 결과 확인: 원문/현대어/번역 나란히), 모바일 UX(페르소나 맞춤). 모델 실험 - Florence-2 개인 개발: OCR 중심 추론, 이미지 품질 테스트, ROUGE 지표 계산 및 프롬프트 최적화 결과 공유. 서브 - 근거 표시 기능 추가(모델 신뢰도), 기능 확장(복사/저장). |  |  |
| 페르소나 | A: Emily (29세, 미국인 관광객) 한국 역사와 전통 문화에 관심이 있어 국립중앙박물관·국립한글박물관 등을 방문하지만, 옛 한글로 적힌 유물 설명과 캡션은 이해하기 어려워 사진만 찍고 지나치는 경우가 많다. ● 관광객(Emily) 현장 이용 시나리오 - Emily는 서울 여행 중 국립박물관을 방문해 조선시대 문서가 전시된 코너에 도착한다. - 전시 패널 하단의 QR 코드를 통해 ‘옛 한글 번역기’ 웹 페이지를 연 뒤, 유물 설명에 적힌 옛 한글 문장을 스마트폰 카메라로 촬영하거나 텍스트로 입력한다. - 서비스는 이미지를 OCR로 인식해 옛 한글 문장을 추출하고, 이를 현대 한국어 문장으로 자동 변환한 후 Emily가 선택한 언어(영어)로 2차 번역 결과를 함께 보여준다. - Emily는 원문·현대 한국어·영어 번역을 나란히 보며 유물의 의미를 이해하고, 흥미로운 설명은 스크린샷이나 복사 기능을 통해 개인 기록에 저장한다. 현장에서 스마트폰으로 간단히 촬영하거나 문장을 입력해서, 원문 의미를 현대 한국어와 영어로 함께 보고 싶어 한다. B: 박큐레이터 (35세, 국립 ○○박물관 학예사) 옛 한글로 작성된 전시 설명문과 교육 자료를 현대 한국어 및 영어 등 외국어로 제공해야 하지만, 전문 인력과 시간이 부족해 모든 유물에 다국어 설명을 붙이기 어렵다. 고문헌·유물 캡션을 한 번에 디지털화하고, AI가 생성한 초안 번역을 기반으로 빠르게 검수·수정해 효율적으로 전시를 준비할 수 있는 도구를 필요로 한다. ■ 박큐레이터 현장 이용 시나리오 - 박큐레이터는 새로운 기획 전시를 준비하며, 옛 한글로 작성된 캡션 초안과 참고 문서를 관리용 PC에서 ‘옛 한글 번역기’ 웹 서비스에 업로드한다. - 서비스는 업로드된 문서에서 옛 한글 텍스트를 자동으로 추출하고, 현대 한국어 문장으로 정제한 뒤 영어 번역본을 생성해 한 화면에 정리해 준다. - 박큐레이터는 AI가 생성한 현대 한국어·영어 문장을 검토하며 잘못된 부분만 수정하고, 최종본을 전시 패널 제작 및 박물관 웹사이트/모바일 앱에 활용한다. |  |  |
| 서비스 플로우 | - 접속 및 입력 단계 - 사용자는 웹 페이지에 접속해 옛 한글 문장을 직접 입력하거나, 옛 한글이 포함된 유물 설명·문서 이미지를 업로드한다. - 텍스트 추출·전처리 단계 - 이미지가 업로드된 경우 서버에서 OCR/멀티모달 모듈을 통해 옛 한글 텍스트를 추출한다. - 추출된 텍스트 또는 사용자가 입력한 텍스트에 대해 불필요한 기호 제거, 문장 단위 분리 등 기본 전처리를 수행한다. - 옛 한글 → 현대 한국어 변환 단계 - 전처리된 텍스트를 LLM에 전달하여, 옛 한글(중세국어 등) 문장을 현대 한국어 문장으로 재구성한다. - 현대 한국어 → 외국어 번역 단계 - 사용자가 원하는 대상 언어(예: 영어)를 선택하면, 변환된 현대 한국어 문장을 번역 모델 또는 LLM 기반 번역 API로 전달해 2차 번역 결과를 생성한다. - 결과 출력 및 활용 단계 - 웹 화면에서 원문(옛 한글), 현대 한국어, 번역 결과(영어 등)를 나란히 보여주고, 사용자가 내용을 확인·복사하거나 향후 확장을 위해 결과 저장 기능을 제공한다. |  |  |